****

**Совет депутатов**

**ПЕЧЕРСКОГО сельского поселения**

**Смоленского района Смоленской области**

**РЕШЕНИЕ**

**от «29» ноября 2017г. № 44**

Об утверждении программы

«Формирование комфортной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области

на 2018 - 2022гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №691/пр от 06.04.2017г «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Уставом Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, Совет депутатов Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить программу «Формирование комфортной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018-2022 годы» согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Печерские вести» и размещению на официальном сайте:pechersk.smol-ray.ru.
3. Контроль, за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области **Ю.Н. Янченко**

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Печерского сельского поселения

Смоленского района

Смоленской области

№ 44 от 29.11. 2017г.

**ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды**

**на территории муниципального образования**

**Печерского сельского поселения**

**Смоленского района Смоленской области на 2018 - 2022гг.»**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Участники Программы | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области; Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; Граждане населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек |
| Цель программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;  - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий;  - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области)  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования;  - трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;  - доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./час.;  - принятие актуализированных Правил благоустройства территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем финансирования программы составляет \_\_\_\_\_\_тыс. рублей.  Из них:  средства областного бюджета –\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей,  средства местного бюджета –\_\_\_\_\_тыс. рублей  внебюджетные источники –\_\_\_\_\_\_тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;  - поддержание и улучшения внешнего вида общественных мест;  - активное участие жителей села в реализации мероприятий программы. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области**
   1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых территорий**

Благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха населения, необходимо для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территорииПечерского сельского поселения.

Реализация мероприятий по содержанию территорий, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, является одной из основ социальной стабильности в поселении.

Анализ сектора благоустройства населенного пункта с.Печерск показал, что в последние годы проводится целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем, значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских площадок.

В населенном пункте с.Печерск отсутствуют места массового посещения граждан (площади, скверы, парки и т.д.). В данном населенном пункте расположено более 50 многоквартирных жилых домов.

В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий, включая минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;

2) благоустройство дворовых территорий, включая дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий;

Таблица 1

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Три года, предшествующие реализации программы | | | Год формирования муниципальной программы  2017 г. |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Печерского сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | - | - | - |  |
| 5. | Доля трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чел./  час. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество граждан, участвующих в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

**2.2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства** **общественных территорий**

Внешний облик Печерского сельского поселения, его центра, эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников), обустройства общественных территорий парков, скверов, пешеходных зон и т.д.

Благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Анализ сектора благоустройства Печерского сельского поселения показал, что в Печерском сельском поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, Аллея Ветеранов.), которые требуют дополнительного благоустройства.

На уровне комфортного состояния объектов благоустройства сказывается влияние отрицательных природных факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Также одной из проблем благоустройства дворовых территорий является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На территории Печерского сельского поселения имеются общественные территории.

Это: территории возле общественных зданий (Дома культуры, врачебной амбулатории, территория Аллея Ветеранов, пешеходные зоны (тротуары), стадион и иные объекты.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- благоустройство и реконструкция территории;

- устройство, ремонт, реконструкция пешеходных зон;

- установка дополнительного освещения.

Таблица 2

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий Печерского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Три года, предшествующие реализации подпрограммы | | | Год формирования муниципальной программы  2017 г. |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество граждан, участвующих в выполнении мероприятий по благоустройству общественной территории | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Актуализированные Правила благоустройства территории, обеспечения чистоты и порядка на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области прошли общественные обсуждения и утверждены Решением Совета депутатов Печерского сельского поселения от \_\_\_ № \_\_\_ в новой редакции.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды проживания, повысить комфортность проживания населения Печерского сельского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Цели, целевые показатели, задачи, описание ожидаемых**

**конечных результатов, сроков и этапов реализации** **муниципальной программы**

Приоритетами региональной государственной политики в сфере благоустройства, направленными на достижение стратегической цели, являются:

- формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий, обустройство мест массового посещения граждан);

- повышение уровня обустройства, мест массового отдыха населения.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам региональной государственной политики, в сфере благоустройства территорий муниципальных образованийСмоленской области, определенным Федеральным законом от 16 сентября 2003 №131«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и стратегической цели региональной государственной политики в сфере благоустройства – повышение уровня благоустройства, территорий муниципальных образованийСмоленской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Печерского сельского поселения.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанной цели заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий Печерского сельского поселения.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (далее Печерское сельское поселение).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории Печерского сельского поселения.

Настоящая программа разработана на период 2018-2022 годы.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) увеличение благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

б) увеличение благоустройства общественных территорий;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Печерского сельского поселения.

Вышеперечисленные конечные результаты достижения цели муниципальной программы носят ярко выраженный социальный характер.

На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJUQl91V0pwM0Judl9sRUdZSTlvazlSMUtXNGZ2b0VPWHJsd2wtYVVEd0Nib0taYWhveVJJUW5RWGE4WkdEVlBrYlIwOHFVVTVlQ0Rqb1c2VllvbXBOa0lxTTVjZk04WnUwMG8yQ2xObXJNUTM0SHVKQl83ZDQ0QXQtajJsenZ3TXQtRjg4SWZiZGF3S1NiV3hhTVoyN1k&b64e=2&sign=dd43840c1ce35eb6bf7284603e6549e2&keyno=17) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

в) своевременное внесение изменений в муниципальную Программу.

Сведения о показателях муниципальной программы отражаются в приложении № 2 к муниципальной Программе.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы**

В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия:

**Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий»**

В основное мероприятие будут включены дворовые территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень дворовых территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства согласно приложению № 10 к муниципальной программе.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 1% (одного процента) от общей стоимости соответствующего вида работ.

Для реализации данного мероприятия муниципальной программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 5 к муниципальной Программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 6 к муниципальной программе),

- нормативная (предельная) стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение № 7 к муниципальной программе),

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (приложение № 8 к муниципальной программе),

- порядок разработки, обсуждения и утверждения плана благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, а также плана благоустройства общественной территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (приложение № 9 к муниципальной программе).

**Основное мероприятие № 2 «Благоустройство общественных** **территорий»**

В основное мероприятие будут включены общественные территории, прошедшие общественное обсуждение, включенные в адресный перечень общественных территорий на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой при условии их соответствия установленным требованиям действующего законодательства. Предлагается к рассмотрению перечень общественных территорий согласно приложению № 11 к проекту муниципальной программе.

**Основное мероприятие № 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Печерского сельского поселения».**

Данное мероприятие предусматривает проведение собраний заинтересованных собственников, размещение нормативно-правовых актов по вопросам формирования современной городской среды в СМИ, организацию и проведение месячника по благоустройству, проведение общественных обсуждений по вопросам благоустройства общественных территорий, размещение информации на стендах МКД, досках объявлений и т.д.

Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы и Порядка и сроков рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включение общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.

Проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Печерского сельского поселения предусматривает обеспечение физической, пространственной и информационной доступности территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы может осуществляться корректировка выделенных бюджетных средств на их реализацию с учетом уровня достижения результатов. Перечень программных мероприятий изложен в приложении № 3, № 3-а к муниципальной программе.

**Раздел 4.Обоснование ресурсного обоснования муниципальной программы**

Основные мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники представлены средствами физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет - тыс. руб**.**

в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета - тыс.руб.;

- средства областного бюджета – тыс.руб.;

- средства бюджета Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области - тыс. руб.;

- внебюджетные источники - тыс.руб.;

**в том числе:**

**- дворовые территории** -  **тыс.руб**.;

- средства федерального бюджета - тыс.руб.;

- средства областного бюджета - тыс.руб.;

- средства бюджета Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области - тыс. руб.;

- внебюджетные источники - тыс.руб.;

- **общественные территории - тыс.руб.**

- средства федерального бюджета **-** тыс.руб.;

- средства областного бюджета **-**  тыс.руб.;

- средства бюджета Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области **-**  тыс. руб.

При согласовании планов благоустройства дворовых территорий с собственниками жилых помещений многоквартирных домов, объем средств за счет внебюджетных источников в рамках муниципальной программы может потребовать проведение его корректировки. В результате чего объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит уточнению.

**Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере** **реализации муниципальной программы**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 (в редакции от 28.04.2017) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

- приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 2016-2021 годы», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10).

**Раздел 6. Применение мер регулирования органами местного** **самоуправления в сфере реализации муниципальной программы**

Применение мер регулирования органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,** **нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная , д. 12 |
| 2.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная , д. 2 |
| 3.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная , д. 4 |
| 4.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная , д. 6 |
| 5.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная , д. 7 |
| 6.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная , д. 7а |
| 7.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная , д. 8 |
| 8.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная , д. 8а |
| 9.​ | с.Печерск, ул.Автодорожная , д. 9 |
| 10.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 1 |
| 11.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 2 |
| 12.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 3 |
| 13.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 6 |
| 14.​ | с.Печерск, ул.Пионерская, д. 7 |
| 15.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 11 |
| 16.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 12 |
| 17.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 13 |
| 18.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 14 |
| 19.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 15 |
| 20.​ | с.Печерск, ул.Смоленская, д. 16 |
| 21.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.2 |
| 22.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.2б |
| 23.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.4 |
| 24.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.6 |
| 25.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.8 |
| 26.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.10 |
| 27.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.18 |
| 28.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.22 |
| 29.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.24 |
| 30.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.26 |
| 31.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.28 |
| 32.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.30 |
| 33.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.32 |
| 34.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.34 |
| 35.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.36 |
| 36.​ | с.Печерск, ул.Минская, д.14/10 |

Примечание: адресный перечень дворовых территорий подлежит корректировке и уточнению по результатам проведения инвентаризации дворовых территорий.

Приложение № 1-а

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта |
| 1.​ | пешеходная зона от ул.Минской до ул.Пионерской (школа) |
| 2.​ | Переход от ул.Школьной мимо магазина Колибри до Аллеи Ветеранов |
| 3.​ |  |
| 4.​ |  |
| 5.​ |  |
| 6.​ |  |
| 7.​ |  |
| 8.​ |  |
| 9.​ |  |
| 10.​ |  |
| 11.​ |  |

Примечание: адресный перечень общественных территорий подлежит корректировке и уточнению по результатам проведения инвентаризации общественных территорий.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**Целевые показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевых показателей** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов | кв. м |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв. м |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий) | % |  |  |  |  |  |
| 6. | Общая численность населения сельского поселения | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 7. | Общая численность населения, проживающих в МКД с благоустроенными территориями | тыс. чел. |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | % |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество муниципальных территорий общего пользования | ед. |  |  |  |  |  |
| 10. | Площадь муниципальных территорий общего пользования | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. |  |  |  |  |  |
| 12. | Площадь муниципальных территорий общего пользования | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля благоустроенных общественных территорий (от общего количества и площади общественных территорий) | % |  |  |  |  |  |
| 14. | Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня | руб. |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018 – 2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Период реализации | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| Начало реализации | Окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача № 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области** | | | | | | |
| Основное мероприятие №1 «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 01.01.  2018 | 31.12.2022 | -увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | -разработка и утверждение нормативно-правовых актов Администрации Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;  -прием предложений и заявок от заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в муниципальную программу;  -проведение общественных обсуждений  - формирование адресного перечня на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы  -выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Показатель 1  Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  Показатель 2  Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади дворовых территорий)  Показатель 3  Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Печерского сельского поселения |
| **Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области** | | | | | | |
| Основное мероприятие № 2 «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 01.01.  2018 | 31.12.2022 | -увеличение благоустроенных общественных территорий | - разработка и утверждение нормативно-правовых актов Администрации  Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;  - прием предложений и заявок от заинтересованных лиц на включение общественных территорий в муниципальную программу;  -проведение общественных обсуждений  - формирование адресного перечня общественных территорий на соответствующий финансовый период муниципальной программы  -выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Показатель 1  Количество и площадь благоустроенных общественных территорий  Показатель 2  Доля благоустроенных общественных территорий (от общего количества и площади общественных территорий)  Показатель 3  Площадь благоустроенных общественных территорий Печерского сельского поселения |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области** | | | | | | |
| Основное мероприятие № 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Печерского сельского поселения  в том числе: вовлечение населения в благоустройство дворовых территорий: | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 01.01  2018 | 31.12.2022 | -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Печерского сельского поселения  - финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | - проведение информационной компании среди населения по вопросам формирования современной городской среды с привлечением СМИ, официального сайта Администрации Печерского сельского поселения, газеты «Сельская правда», участие в проведении общих собраний собственников, проведение субботников | Показатель 1  Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в муниципальную программу  Показатель 2  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий  Показатель 3  Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня  Показатель 4  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |

Приложение № 3-а

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**План реализации**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 1 | Основное мероприятие №1  «Благоустройство дворовых территорий», в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Благоустройство общественных территорий», всего, в том числе по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие № 3  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кощинского сельского поселения, в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе,  в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**План**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус по состоянию на 01.10.2017 | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Подготовка проекта решения Совета депутатов «О бюджете Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2018 год и плановый период реализации муниципальной программы» | В стадии разработки | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2017 |  |  |  |  |  |
| 2.Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы |  | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| 3. Утверждение правового акта о создании общественной комиссии для организации приема, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых и общественных территорий, Порядка организации деятельности общественной комиссии, а также Порядка проведения обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы | Утв. Постановлением Администрации Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от \_\_\_\_\_2017г. № \_\_ | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2017 |  |  |  |  |  |
| 4.Утверждение правового акта об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений  заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной  городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы и Порядка и сроков представления,  рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной  городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы | Утв. Постановлением Администрации Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от \_\_\_\_\_\_2017г. № \_\_\_ | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2017 |  |  |  |  |  |
| 5. Создание муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории Печерского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы | Утв. распоряжением Администрации Печерского сельского поселения Смоленского рай она Смоленской области от \_\_\_\_\_2017г. № \_\_\_ | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2017 |  |  |  |  |  |
| 6. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий Печерского сельского поселения | Утв.распоряжением Администрации Печерского сельского поселения Смоленского рай она Смоленской области от \_\_\_\_\_2017г. № \_\_ | Муниципальная инвентаризационная комиссия | 2017 |  |  |  |  | + |
| 7. Разработка проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы | Разработан и размещен на сайте Администрации Печерского сельского поселения | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2017 |  |  |  |  |  |
| 8.Размещение нормативно-правовых актов и уведомления о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы | на сайте Администрации Печерского сельского поселения | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2017 |  |  |  |  |  |
| 9. Общественное обсуждение адресного перечня общественных территорий с привлечением заинтересованных лиц, подавших заявление/предложения по включению их в проект муниципальной программы, граждан Печерского сельского поселения |  | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 2017 |  |  |  |  |  |
| 10.Утверждение, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц плана благоустройства каждой дворовой территории и наиболее посещаемой общественной территории, включенных в муниципальную программу на соответствующий финансовый период реализации муниципальной программы, на основании адресного перечня утвержденного общественной комиссией |  | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | до 31.12.  2017 |  |  |  |  |  |
| 12. Обеспечение до 31.12.2017 года утверждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы |  | Администрация Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | + |  |  |  |  |  |
| 13. Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на соответствующий финансовый период |  |  |  | + |  |  |  |  |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды работ | |
| 1. ремонт дворовых проездов | |
| 2. освещение дворовых территорий | |
| 3. установка скамеек | |
| https://docviewer.yandex.ru/view/0/htmlimage?id=jchs-7s680cetpuk5c75upz00idxhgke9qt5kc6jy6zg28pz7c8xup57lacvjytn4540endejj03aobp5p9zv4kkwdh1hvegmw4t3u25&name=db7a.jpg&dsid=d1a1b53507723c2ec4cb1c89b176f5b4 | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | |  | Характеристики: Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | |
| https://docviewer.yandex.ru/view/0/htmlimage?id=jchs-7s680cetpuk5c75upz00idxhgke9qt5kc6jy6zg28pz7c8xup57lacvjytn4540endejj03aobp5p9zv4kkwdh1hvegmw4t3u25&name=13e68.jpg&dsid=d1a1b53507723c2ec4cb1c89b176f5b4 | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | |  | Характеристики: Длина скамейки – 2,0 м;  Ширина – 385 мм;  Высота - 660 мм. | |
| https://docviewer.yandex.ru/view/0/htmlimage?id=jchs-7s680cetpuk5c75upz00idxhgke9qt5kc6jy6zg28pz7c8xup57lacvjytn4540endejj03aobp5p9zv4kkwdh1hvegmw4t3u25&name=1b4f0.jpg&dsid=d1a1b53507723c2ec4cb1c89b176f5b4 | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | |  | Характеристики: Длина скамейки – 2,085 м;  Ширина – 770 мм;  Высота – 975 мм. | |
| 4.установка урн | |
| https://docviewer.yandex.ru/view/0/htmlimage?id=jchs-7s680cetpuk5c75upz00idxhgke9qt5kc6jy6zg28pz7c8xup57lacvjytn4540endejj03aobp5p9zv4kkwdh1hvegmw4t3u25&name=22f89.png&dsid=d1a1b53507723c2ec4cb1c89b176f5b4 | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | |  | Характеристики: Высота - 540 мм;  Ширина – 400 мм;  Объем: 20л | |
| https://docviewer.yandex.ru/view/0/htmlimage?id=jchs-7s680cetpuk5c75upz00idxhgke9qt5kc6jy6zg28pz7c8xup57lacvjytn4540endejj03aobp5p9zv4kkwdh1hvegmw4t3u25&name=22f89.png&dsid=d1a1b53507723c2ec4cb1c89b176f5b4 | **Урна уличная**   |  |  | | --- | --- | |  | Характеристики: Высота - 570 мм;  Ширина – 480 мм;  Объем: 40л | |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ |
| 1. | Устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок |
| 2. | Ремонт и (или) устройство тротуаров |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |
| 4. | Ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест) |
| 5. | Ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений |
| 6. | Ремонт и (или) установка пандусов |
| 7. | Организация площадок для установки мусоросборников |
| 8. | Озеленение территорий |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**Нормативная (предельная) стоимость работ**

**по благоустройству дворовых территорий, входящих**

**в состав минимального перечня таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Предельная стоимость работ (руб.) |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | 1 м. 2 |  |
| 2. | Установка скамейки | 1 штука |  |
| 3. | Установка урны | 1 штука |  |
| 4. | Установка светильника наружного освещения на опоре: |  |  |
|  | с воздушной прокладкой кабеля | 1светильник |  |
|  | с подземной прокладкой кабеля | 1светильник |  |
| 5. | Замена светильника наружного освещения | 1светильник |  |

Примечание: нормативную стоимость работ по благоустройству дворовых территорий следует определять на основании территориальных сметных нормативов Смоленской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, разрабатываемых Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по статьям затрат, по виду строительства «общеотраслевое строительство».

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области**

**1. Общие положения**

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (далее Печерское сельское поселение) в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области » на 2018-2022 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – перечень работ, прилагаемый к муниципальной программе, подлежащий утверждению постановлением Администрации Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Печерского сельского поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

**Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет Администрации Печерского сельского поселения.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Комитет не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

**Условия аккумулирования и расходования средств**

В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный в муниципальной программе, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет Администрации Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области. После утверждения проекта общественной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, Администрация Печерского сельского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, исходя из нормативной (предельной) стоимости работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в проекте, и составляет не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета с момента их зачисления на лицевой счет Администрации сельского поселения.

В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств Администрация сельского поселения направляет в финансовое управление Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области (далее – финансовое управление) копию заключенного соглашения.

На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация сельского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией сельского поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.

Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Контроль, за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц, осуществляется Администрацией сельского поселения.

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Печерского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области»

на 2018-2022 годы

**Порядок**

**разработки, обсуждения, и утверждения проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области**

1.Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовой и общественной территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды на территории Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» на 2018-2022 годы (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Печерского сельского поселения и общественной территории Печерского сельского поселения осуществляется Администрацией Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, Управлением жилищно-коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, по согласованию ООО «ЖЭК» в течение пятнадцати дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественной территории Печерского сельского поселения.

4. Проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, а также наличием технической возможности выполнения работ из перечня работ по благоустройству.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В проект, включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе и визуализированный перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Проект, может быть подготовлен в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

6. Разработка проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой, общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка проекта;

6.3. согласование проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Обсуждение, согласование и утверждение проекта благоустройства общественной территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень проекта муниципальной программы,  по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественной территории Печерского сельского поселения, осуществляется с участием представителей Комитета по строительству (по согласованию), а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Печерского сельского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания. В случае не урегулирования замечаний, Администрация сельского поселения передает проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по проекту.

8. Проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

9. Проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

10. Проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации Печерского сельского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к муниципальной программе  «Формирование современной  городской среды на территории  Печерского сельского поселения  Смоленского района Смоленской области»  на 2018-2022 годы |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

дворовых территорий подлежащих благоустройству на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Наименование мероприятия  по благоустройству дворовой территории | Объем в  натуральных показателях,  ед. изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств,  направленных на финансирование мероприятий, руб. | | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| Адресный перечень дворовых территорий, сформированный по результатам общественных обсуждений: | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11  к проекту муниципальной программе  «Формирование современной  городской среды на территории  Печерского сельского поселения  Смоленского района Смоленской области»  на 2018-2022 годы |

**Адресный перечень**

общественных территорий подлежащих благоустройству на соответствующий финансовый период, в пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных муниципальной программой

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в  натуральных показателях,  ед. изм. | Объем средств,  направленных на финансирование мероприятий, руб. | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2018 год | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |